АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.04.2024 | с. Камень-Рыболов | № | 405-па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края |  |
| На основании муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и освещение территории муниципального округа» на 2021 -2026 годы, утвержденной постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 17.12.2020 № 1409-па, Устава Ханкайского муниципального округа, Администрация Ханкайского муниципального округа |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Провести на территории Ханкайского муниципального округа с 04 апреля по 04 июня 2024 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. 2. В целях координации действий создать штаб в следующем составе: Васильев А.А - заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, председатель штаба; Барсов А.Ю. - ведущий специалист 2 разряда Камень-Рыболовского территориального отдела Администрации Ханкайского муниципального округа, секретарь штаба. | Члены штаба: Бабич Р.А. - начальник Камень-Рыболовского территориального отдела Администрации Ханкайского муниципального округа; Волков А.Г. - начальник Новокачалинского территориального отдела Администрации Ханкайского муниципального округа; Гриценюк С.А. - председатель административной комиссии Ханкайского муниципального округа, начальник отдела по исполнению административного законодательства; Гусарчук А.А - начальник Ильинского территориального отдела Администрации Ханкайского муниципального округа; Синченко Н.И - ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа. 3. Утвердить План работ по благоустройству территории Ханкайского муниципального округа на период двухмесячника с 04.04.2024 по 04.06.2024 (прилагается). 4. Рекомендовать командирам войсковых частей и служб привести в порядок подведомственные территории и провести необходимую санитарную очистку. 5. Профильным специалистам Администрации муниципального округа проводить еженедельные рейды по благоустройству сёл с участием инспекторов ОНД и ПР по Ханкайскому муниципальному району. 6. В срок до 01 мая 2024 года руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, гражданам обеспечить наведение должного санитарного состояния на закрепленных и прилегающих территориях. 7. Специалистам Администрации муниципального округа, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных ст.7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» еженедельно, проводить рейды по проверке санитарного состояния населённых пунктов Ханкайского муниципального округа. 8. Территориальным отделам Администрации Ханкайского муниципального округа настоящее постановление довести до сведения руководителей организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, жителей Ханкайского муниципального округа. 9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приморские зори» и на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Васильева А.А. |
| Глава Ханкайского |  |
| муниципального округа – |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального округа | А.К. Вдовина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ханкайского муниципального округа

от 04.04.2024 № 405-па

ПЛАН

работ по благоустройству территории Ханкайского муниципального округа

на период двухмесячника с 04.04.2024 по 04.06.2024 года

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий, закреплённых за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, гражданами, а также прилегающих территорий | Апрель, май | Руководители предприятий, жители сел |
| 2 | Проведение общесельских субботников по санитарной очистке территорий сёл муниципального округа | Апрель, май | Администрация Ханкайского муниципального округа, руководители предприятий, жители сел |
| 3 | Высадка саженцев деревьев | Апрель, май | Администрация Ханкайского муниципального округа, директора школ, руководители организаций, жители сел |