Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление делами

Структура муниципальной программы

Отдельные мероприятия:

1.Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений многофункционального центра (далее - МФЦ).

2.Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений).

3. Приобретение автомобиля.

4. Обеспечение деятельности МФЦ.

Цель муниципальной программы

Повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг

путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных  услуг.

Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в  2016 году составил  6202,16 тыс. руб., в том числе:

- из средств краевого бюджета 3199,66 тыс.руб.;

- из средств местного бюджета 3002,5 тыс.руб.

Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении

В 2016 году за счет средств муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

произведен ремонт помещения (удаленное окно с.Ильинка), приобретен автомобиль «Ниссан Альмеро», обеспечена деятельность учреждения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Отчет  об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета,  краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников  представлены в приложении.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

и их обоснование

Планируется продолжить выполнение мероприятий программы «Создание  и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2016 - 2020 годы (ремонт помещения, обеспечение деятельности МАУ «МФЦ»).

Начальник отдела по организационной работе

и организации контроля управления делами                                   О.А.Голиус

Приложение № 1

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Ханкайского муниципального района на реализацию муниципальной программы

«Создание и функционирование многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»

в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 год | Всего | 2321,00 | 1988,45 |  |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | отдел градостроительства и земельных отношений | 60,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | отдел градостроительства и земельных отношений | 1947,00 | 1685,41 |  |
| 1.3. | Приобретение автомобиля | отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МФЦ |  | 314,00 | 303,04 |  |
| 1.4.1. | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | управление делами | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2. | Приобретение мебели и прочие расходы | отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | управление делами | 314,00 | 303,04 |  |

Приложение № 2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета,

краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы  «Создание и функционирование многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»

в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 год | Всего | 6039,09 | 5706,54 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 799,92 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2918,17 | 2918,17 |  |
|  |  | местный бюджет | 2321,00 | 1988,45 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | всего | 60,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 60,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | всего | 4415,09 | 4153,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 799,92 | 799,92 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1668,17 | 1668,17 |  |
|  |  | местный бюджет | 1947,00 | 1685,41 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Приобретение автомобиля | всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МФЦ | всего | 1564,00 | 1553,04 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1250,00 | 1250,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 314,00 | 303,04 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1. | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2. | Приобретение мебели и прочие расходы | всего | 1250,00 | 1250,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1250,00 | 1250,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | всего | 314,00 | 303,04 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 314,00 | 303,04 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |