**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном округе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Структура муниципальной программы**

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг.»;

«Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.»;

**Цель муниципальной программы**

Снижение потребления энергетических ресурсов и экономии бюджетных средств по муниципальным учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального округа.

Обеспечение надёжности тепло-, водоснабжения.

**Финансирование муниципальной программы**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа в 2023 г. – 0 тыс.руб.

Результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В целях улучшения экологической обстановки на территории Ханкайского муниципального округа разработана и утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы.

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципальном округе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За период 2023 года установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг за счет бюджета муниципального образования не осуществляюсь, собственниками жилых помещений установлено 6 коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг.

бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), в 2023 году не выявлено;

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 2 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2022 году достигнуто 2.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г.Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном округе» на 2023-2025 годы**

**за 2023 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном округе» на 2023-2025 годы** | | | | | | |
|  | **Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 100 |  |
|  | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования муниципальными учреждениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского

муниципального окурга на реализации муниципальной программы

**"** **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном округе " на 2023-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой  тыс. руб. | Фактические расходы  тыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном округе» на 2023-2025 годы** | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0** | **0** |
|  | Мероприятие (результат) № 1: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг. |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Мероприятие (результат) № 2: Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |