АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 06.12.2019 | с. Камень-Рыболов | № 510-ра |
| --- | --- | --- |
| О бюджетном инвестировании инвестиционного проекта «Строительство детского сада на 200 мест по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35» |  |

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

1. Предоставить бюджетные инвестиции Управлению народного образования Администрации Ханкайского муниципального района в размере 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство детского сада на 200 мест по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35»:

1.1. Наименование объекта: «Строительство детского сада на 200 мест по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35»;

1.2. Направление инвестирования: Строительство;

1.3. Наименование главного распорядителя и муниципального заказчика: Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района;

1.4. Мощность объекта: 200 мест;

1.5. Срок ввода в эксплуатацию: 2021 год;

1.6. Сметная стоимость объекта: 368202220 (триста шестьдесят восемь миллионов двести две тысячи двести двадцать) рублей;

1.7. Распределение общей стоимости объекта по годам:

| № п/п | Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах / в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционного проекта (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства краевого бюджета | Средства бюджета Ханкайского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 2019-ый год | 7500,0 | 7462,5 | 37,5 |
| 2 | 2020-ый год | 185000,0 | 184075,0 | 925,0 |
| 3 | 2021-ый год | 183202,22 | 182287,0 | 915,22 |

1.8. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций:

| № п/п | Проводимые мероприятия | Источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | Привязка типового проекта детского сада на 240 мест на местности и государственная экспертиза проектно-сметной документации, по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35 | 7500,0 | 37,5 | 7462,5 |
| 2 | Проведение процедуры аукциона на выполнение порядных работ на строительство детского сада на 240 мест, по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35, в том числе: | 368202,22 | 1840,22 | 366362,0 |
| 2.1 | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |
| 2.2 | Прочие работы и затраты: строительный контроль, налоги и обязательные платежи |  |  |  |
|  |  | 375702,22 | 1877,72 | 373824,5 |

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Ханкайского муниципального района от 18.02.2019 № 46-ра «О бюджетном инвестировании инвестиционного проекта «Строительство детского сада на 240 мест по адресу: с. Камень-Рыболов, улица Кирова, 35».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района.

Глава муниципального района – глава Администрации муниципального района А.К. Вдовина