**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа

начальник отдела жизнеобеспечения

Андреев Сергей Геннадьевич

andreevsg@ hankayski.ru

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2025 годы утверждена постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 920-па.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа;

**соисполнители муниципальной программы**

нет;

**структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**цель муниципальной программы**

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения Ханкайского муниципального округа;

**задачи муниципальной программы**

обеспечение функционирования и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

**показатели муниципальной программы**

доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

**этапы и сроки реализации муниципальной программы**

программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап;

**финансирование муниципальной программы**

объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году составил: 20 669,394 тыс. рублей;

**перечень выполненных мероприятий**

в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения, израсходовано денежных средств в 2022 году: 20 669,394 тыс. руб., в т.ч.:

1. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму: 8 964,672 тыс. руб.

2. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улицам: Лесная, Новая, Озерная, Олейникова с. Новониколаевка; Гагарина, Горького, Комсомольская, Ленина, Молодежная, Первомайская, Пушкина, Советская с. Владимиро-Петровка Ханкайского района, протяжённостью 9,046 км на общую сумму: 11 704,722 тыс. руб., из средств местного бюджета.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» за 2022 год приведены в приложении № 1.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию программы в 2022 году направлено 20 669,394 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 2021 | 2022 | 2022 | - |
| 2,2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение специализированной дорожной техники | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Довести долю протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2025 году до 14 %.; обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования | - | - |
| 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | да | - |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | - | - |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на  отчетную дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 956 | 0409 | 1297342400 | 240 | 11 731,548 | 21 693,661 | 20 669,394 |
| Основное мероприятие: мероприятия по развитию и поддержанию дорожной отрасли | | | | | | | | | |
| 1.1. | содержание дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 10 649,068 | 8 188,344 | 8 964,672 |
| 1.2. | текущий ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 1 082,480 | 13 505,317 | 11 704,722 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы | всего | 21 693,661 | 20 669,394 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 21 693,661 | 20 669,394 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 2. | Содержание дорог общего пользования | всего | 8 188,344 | 8 964,672 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8 188,344 | 8 964,672 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 3. | Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | всего | 13 505,317 | 11 704,722 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13 505,317 | 11 704,722 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |