**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

За 2021 год

Ответственный исполнитель:

Камень-Рыболовский территориальный отдел

Начальник Камень-Рыболовского территориального отдела

Косенкова Наталья Викторовна

Тел. 8(42349)99-8-66

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2021 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Камень-Рыболовский территориальный отдел

**Структура муниципальной программы**

 Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Ханкайского муниципального округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Ханкайского муниципального округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам в 2021 году направлено 9726,1 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения – 1296,9 тыс.рублей;

2) Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа – 3750,8 тыс.рублей;

3) Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа – 4678,4 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2021 году проведены:

 работы по бесперебойной подаче электроэнергии наружного уличного освещения в с. Камень-Рыболов. Заменены светильники 20 (двадцать) штук уличного освещения на энергосберегающие ул. Решетникова, ул. Некрасова, ул.Гор-1 с. Камень-Рыболов. Увеличили протяженность линии 400 (четыреста) метров уличного освещения по ул. Лазо с. Камень-Рыболов;

проводился систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев 70 (семьдесят) штук по ул. Трактовая, ул. Решетникова, ул. Школьная, Парк отдыха ул.50 лет ВЛКСМ с. Камень-Рыболов, подсадка саженцев 300 (триста) штук ул. Трактовая, Парк отдыха ул.50 лет ВЛКСМ с. Камень-Рыболов, разбивка, прополка и озеленение клумб (высажено 3234 (три тысячи двести тридцать четыре) саженца цветущих растений);

 проводился комплекс мероприятий по благоустройству территории муниципального округа:

установка скамеек 15 (пятнадцать) штук ул. Трактовая 30, 30а, ул. Октябрьская 9, ул. Мичурина 70 с. Камень-Рыболов, ул. Березюка 4,10 с. Астраханка, ул. Центральная с. Алексеевка;

 урн для мусора 15 (пятнадцать) штук ул. Трактовая 30, 30а, ул. Октябрьская 9, ул. Мичурина 70 с. Камень-Рыболов, ул. Березюка 4,10 с. Астраханка, ул. Центральная с. Алексеевка;

 содержание оборудованных детских и (или) спортивных площадок, смотровых площадок, облагораживание территории Зеленого пляжа;

 ямочный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул.Кирова 21, 23, 25, ул. Октябрьская 1, ул. Пионерская 4 с. Камень-Рыболов;

ремонт хоккейных коробок ул. Трактовая, ул. ГОР – 1 с. Камень-Рыболов.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 3 показателей муниципальной программы в 2021 году достигнуто 3.

Выполнения показателей достигнуты за счет активизации работ по благоустройству территории муниципального округа в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, организации взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального округа, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей | Примечание |
| 2021 |
|  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля общественных территорий и мест общего пользования, обеспеченных озеленением | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 100 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| началареализации | окончания реализации |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие:Благоустройство территории Ханкайского муниципального округа |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 100% эксплуатация сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | 100% эксплуатация сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 100% обеспечение озеленением общественных территорий и мест общего пользования | 100% обеспечение озеленением общественных территорий и мест общего пользования | доля общественных территорий и мест общего пользования, обеспеченных озеленением |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | Увеличение количества объектов благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | Увеличение количества объектов благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования | доля благоустроенных общественных территорий и мест общего пользования |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | **Объем расходов (тыс.руб.)** |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2025 годы | ВСЕГО | 956 | 0503 | 1800000000 | 000 | 6 000,00 | 9 828,40 | 9 726,10 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территории муниципального округа" | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 956 | 0503 | 1895800000 | 000 | 6 000,00 | 9 828,40 | 9 726,10 |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | 956 | 0503 | 1895843600 | 240 | 2 000,00 | 1 310,20 | 1 296,90 |
|
| 1.1.2. | Мероприятия,направленные на расходы связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | 956 | 0503 | 1895843700 | 240 | 1 500,00 | 3 750,80 | 3 750,80 |
| 1.1.3. | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | 956 | 0503 | 1895843800 | 240 | 2 500,00 | 4 767,40 | 4 678,40 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2025 годы | всего  | 9 828,40 | 9 726,10 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 9 828,40 | 9 726,10 |
| иные внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территории муниципального округа" | всего  | 9 828,40 | 9 726,10 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 9 828,40 | 9 726,10 |
| иные внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с потреблением электроенергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | всего  | 1 310,20 | 1 296,90 |
| федеральный бюджет  |   |   |
| краевой бюджет  |   |   |
| местный бюджет  | 1 310,20 | 1 296,90 |
| иные внебюджетные источники  |   |   |
| 1.1.2. | Мероприятия, направленные на расходы, связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | всего  | 3 750,80 | 3 750,80 |
| федеральный бюджет  |   |   |
| краевой бюджет  |   |   |
| местный бюджет  | 3 750,80 | 3 750,80 |
| иные внебюджетные источники  |   |   |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | всего  | 4 767,40 | 4 678,40 |
| федеральный бюджет  |   |   |
| краевой бюджет  |   |   |
| местный бюджет  | 4 767,40 | 4 678,40 |
| иные внебюджетные источники |   |   |