**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел градостроительства и земельных отношений

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений

Гузенко Анна Олеговна

Тел. 8(42349)97-1-57

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений А.О. Гузенко

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел градостроительства и земельных отношений

**Структура муниципальной программы**

 Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

создание условий для развития территорий Ханкайского муниципального района на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий для развития территорий Ханкайского муниципального района в 2022 году направлено 3679,7 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «в области градостроительной деятельности» - 3405,6 тыс.рублей;

2) по мероприятию «в области землеустроительной деятельности» - 274,1 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2022 году проведены кадастровые работы земельных участков:

- на кадастровый учет поставили 1 земельный участок под объектом культурного наследия Место расстрела партизан белогвардейцам в годы гражданской войны;

- 27 земельных участка под площадками ТКО в Ханкайском муниципальном округе;

- 8 земельных участка сформированы под муниципальным имуществом (здание котельной в с.Первомайское, СДК в с.Алексеевка, СДК в с. Новоселище, КТП в с.Камень-Рыболов, сквер Здоровья в с. Камень-Рыболов, сквер в с. Камень-Рыболов по ул. Октябрьская, видовая площадка в с. Камень-Рыболов, общественный туалет в с.Камень-Рыболов).

Для улучшения качества работы по осуществлению электронного взаимодействия с Росреестром и Кадастровой палатой Администрация Ханкайского муниципального округа приобрела программный продукт на 4 рабочих места ТехноКад-Муниципалитет.

Для осуществления градостроительной деятельности в части проверок и составления смет приобретены индексы и обновленная база программного продукта на 2 рабочих места «Гранд-Смета».

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 3 показателей муниципальной программы в 2022 году достигнут 1.

Причиной невыполнения показателей:

- «доля территориальных зон, внесенных в ЕГРН»;

- «количество утверждённых документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории (в т.ч. внесение изменений)»

для реализации закона Приморского края 775-КЗ «О Ханкайском муниципальном округе» установлен переходный период до 1 января 2025 года согласно письму Минэкономразвития России от 13.03.2020 № Д27и-7882.

В целом по программе оценка эффективности составила – 128,7%.

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений А.О. Гузенко

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «****Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории** **Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы** |
| 1. | Количество утверждённых документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории (в т.ч. внесение изменений) | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | В 2022 году разработаны проект генерального плана и правил землепользования и застройки Ханкайского муниципального округа. Процедура утверждения проектов в 2023 году |
| 2. | Доля территориальных зон, внесенных в ЕГРН | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Согласно письму Минэкономразвития России от 13.03.2020 № Д27и-7882 установлен переходный период до 1 января 2025 г. |
| 3. | Количество земельных участков, внесенных в ЕГРН | ед. | 58 | 15 | 36 | 386 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 128,7 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«****Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2024 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители  |  Плановый срок  |  Фактический срок  |  Результаты  |  Проблемы,  возникшие  в ходе реализации мероприятия |
|  начала реализации | окончания реализации |  начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1.  | **Основное мероприятие: «Мероприятия в области градостроительной деятельности»** | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |  |  |  |
| 1.1.  | Разработка (внесение изменений) документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке территории Ханкайского муниципального района | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории | В 2022 году разработаны проект генерального плана и правил землепользования и застройки Ханкайского муниципального округа. Процедура утверждения проектов в 2023 году |  |
| 1.2.  | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Приобретение, обновление, сопровождение программ | В 2022 году приобрели новые индексы и обновили базу программного продукта «Гранд-Смета» 2 рабочих места, для электронного взаимодействияприобрели программный продукт на 4 рабочих места ТехноКад-Муниципалитет |  |
| 2. | **Основное мероприятие: : «Мероприятия в области землеустроительной деятельности»** | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) земельных участков, разработка документов по планировке территорий | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  | Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | В 2022 году поставлены на государственный кадастровый учет 36 земельных участков для муниципальных нужд. |  |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  | Постановка земельных участков на кадастровый учет | Услуги выполнены в полном объеме. |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Код бюджетной  классификации  |  Объем расходов  (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  |  сводная бюджетнаяроспись,  план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная  роспись  на  отчетную  дату  |  кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Муниципальная программа «Развитие градостроительной и земле-устроительной деятельности на территорииХанкайского муниципального района» на 2020-2024 годы | Отдел градостроительства и земельных отношенийАдминистрации Ханкайского муниципального района | Х | Х | Х | Х | 3843,6 | 3970,4 | 3679,7 |
| 1. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | Х | Х | Х | Х | 3713,6 | 3563,6 | 3405,6 |
| 1.1. | Разработка (внесение изменений) документов: территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории Ханкайского муниципального района | 952 | 0412 | 1495314010 | 240 | 3500,0 | 3350,0 | 3200,0 |
| 1.2. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) |  | 952 | 0412 | 1495314010 | 240 | 213,6 | 213,6 | 205,6 |
| 2. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 130,0 | 406,8 | 274,1 |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 130,0 | 406,8 | 274,1 |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  |  Наименование подпрограммы,  отдельного  мероприятия  |  Источники ресурсного  обеспечения  | Оценка расходов (в соответствии  с программой)  | Кассовое исполнение, (тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|   | Муниципальная программа «Развитие градостроительной и земле-устроительной деятельности на территорииХанкайского муниципального района» на 2020-2024 годы | всего  | 3970,4 | 3679,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 3970,4 | 3679,7 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | всего  | 3563,6 | 3405,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 3563,6 | 3405,6 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1.1. | Разработка (внесение изменений) документов: территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории Ханкайского муниципального района | всего  | 3350,0 | 3200,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 3350,0 | 3200,0 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1.2. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | всего  | 213,6 | 205,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 213,6 | 205,6 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | всего  | 406,8 | 274,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 406,8 | 274,1 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  |  |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) | всего  | 406,8 | 274,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 406,8 | 274,1 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков | всего  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |