**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа

начальник отдела жизнеобеспечения

Андреев Сергей Геннадьевич

andreevsg@ hankayski.ru

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2025 годы утверждена постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 920-па.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа;

**соисполнители муниципальной программы**

нет;

**структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**цель муниципальной программы**

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения Ханкайского муниципального округа;

**задачи муниципальной программы**

обеспечение функционирования и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

**показатели муниципальной программы**

доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

**этапы и сроки реализации муниципальной программы**

программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап;

**финансирование муниципальной программы**

объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году составил: 20 669,394 тыс. рублей;

**перечень выполненных мероприятий**

в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения, израсходовано денежных средств в 2022 году: 20 669,394 тыс. руб., в т.ч.:

1. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму: 8 964,672 тыс. руб.

2. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улицам: Лесная, Новая, Озерная, Олейникова с. Новониколаевка; Гагарина, Горького, Комсомольская, Ленина, Молодежная, Первомайская, Пушкина, Советская с. Владимиро-Петровка Ханкайского района, протяжённостью 9,046 км на общую сумму: 11 704,722 тыс. руб., из средств местного бюджета.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

 Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» за 2022 год приведены в приложении № 1.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

 На реализацию программы в 2022 году направлено 20 669,394 тыс. рублей.

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателеймуниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям |   % | 2021 | 2022 | 2022 |  - |
| 2,2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,отдельногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшиев ходереализациимероприятия |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение специализированной дорожной техники | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Довести долю протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2025 году до 14 %.; обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования | - | - |
| 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | да | - |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | - | - |

 Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,отдельногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетнойклассификации | Объем расходов(тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | своднаябюджетнаяроспись,план на1 январяотчетного года | своднаябюджетная роспись наотчетную дату | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 956 | 0409 | 1297342400 | 240 | 11 731,548 | 21 693,661 | 20 669,394 |
| Основное мероприятие: мероприятия по развитию и поддержанию дорожной отрасли |
| 1.1. | содержание дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 10 649,068 | 8 188,344 | 8 964,672 |
| 1.2. | текущий ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 1 082,480 | 13 505,317 | 11 704,722 |

 Приложение № 4

 **ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,отдельногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов(в соответствиис программой) | Кассовое исполнение,(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы | всего | 21 693,661 | 20 669,394 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 21 693,661 | 20 669,394 |
| иные внебюджетныеисточники | 0 | 0 |
|  2. | Содержание дорог общего пользования | всего | 8 188,344 | 8 964,672 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8 188,344 | 8 964,672 |
| иные внебюджетныеисточники | 0 | 0 |
|  3. | Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | всего | 13 505,317 | 11 704,722 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13 505,317 | 11 704,722 |
| иные внебюджетныеисточники | 0 | 0 |