**ДУМА**

**ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
| **31.10.2017 с. Камень-Рыболов № 285** |
| О реализации муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфра- структуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |

 Заслушав информацию о реализации муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы, на основании Устава Ханкайского муниципального района

Дума Ханкайского муниципального района

 Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы принять к сведению (прилагается).

 2. Рекомендовать Администрации Ханкайского муниципального района:

 1) предусмотреть в программе на 2018 год денежные средства для участия в государственной программе на условия софинансирования, для реконструкции дороги по ул. Некрасова с. Камень-Рыболов.

 2) увеличить объем финансирования программы на содержание мест захоронения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Ханкайского муниципального района Е.Н. Литовченко

Отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Соисполнители муниципальной программы**

Нет

**Структура муниципальной программы**

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Развитие дорожного хозяйства»

**Отдельные мероприятия**

**-** содержание мест захоронения;

- работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора.

**Цель муниципальной программы**

- развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Ханкайского муниципального района.

**Финансирование муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит - 121804,59 тыс. руб., в том числе:

 **2015 год - 15833,09 тыс. руб.;**

 **2016 год - 28134,21 тыс. руб.;**

 2017 год- 23776,21 тыс. рублей

 2018 год -18201,00 тыс. рублей

 2019 год - 17930,04 тыс. руб.;

 2020 год - 17930,04 тыс. руб.;

**За период 2015-2016 годы - 43967,30 тыс. руб.**

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет:

 субсидий из краевого бюджета - 22234,44 тыс.руб.,

 в том числе:

 **2015 год – 1573,09 тыс. рублей;( ремонт дорог ул. Октябрьская, Трактовая)**

 **2016 год– 11729,59 тыс. рублей (ремонт дорог ул. Октябрьская, Трактовая, проектирование достройки группового водовода)**

 2017 год - 8931,76 тыс. руб.;

 2018 год – 0,00 тыс. руб.;

 2019 год – 0,00 тыс. руб.;

 2020 год - 0,00 тыс. руб.;

**За период 2015-2016 годы – 13302,68 тыс. руб.**

**Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам**

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 2015-2016 годы – 33318,23 тыс. руб.

Подпрограмма №2 «Развитие дорожного хозяйства» 2015-2016 годы – 23054,09 тыс. руб.

Отдельные мероприятия 2015-2016 годы -897,66 тыс. руб.

 Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

 Ф факт

Э бв = x 100%, где:

 Ф план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Ф план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Э бв 2015 =12211,37/15833,09 х100= 77,12 %

Э бв 2016 = 23597,99/28134,21х100= 83,87 %

**Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  | Расходы |
| основного мероприятия  | (тыс. руб.), годы |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе»на 2015-2020 годы | **9296,70** | **13811,94** |
|
|
|
|
| 2 | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) | **382,62** | **543,38** |
| 3 | Оплата электроэнергии скважин водоснабжения | **3358,00** | **4252,30** |
|
| **4** | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | **1310,28** | **284,00** |
| **5** | Ремонтные работы системы водоснабжения, водоотведения | **2235,01** | **5566,75** |
| 6 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов | **752,48** | **851,00** |
| 7 | Ремонт муниципального жилья | **858,31** | **768,21** |
| 8 | Формирование уставного капитала МУП | **400,00** | **1546,30** |

  **В 2015 году основные мероприятия по подпрограмме составили:**

Оплата взносов на капитальный ремонт- 382,62 тыс. руб., оплата электроэнергии групповой водовод- 3358,00 тыс. руб., приобретение специализированной коммунальной техники – 1310,28 (ГАЗ-САЗ вакуумная ассенизаторская)



Ремонтные работы на системе водоснабжения (приобретение насосов – 106,00 тыс. руб, замена участка водопроводной сети от перекрёстка ул. Некрасова- ул. Советская до ул. Проточная в с. Камень-Рыболов-636,20 тыс. руб, замена напорного коллектора в гор №1 от КНС № 2 до ДОС №41- 212,32 тыс. руб., ремонт водопроводной сети ул. Мира (аэродром)- 476,05 тыс. руб., ремонт водопроводной сети с. Владимиро-Петровка от ст. обезжелезивания до котельной № 11- 416,98 тыс.руб., замена фильтров группового водовода- 114,16 тыс. руб.. формирование уставного капитала МУП-400 тыс. руб.

**В 2016 году основные мероприятия по подпрограмме составили:**

Оплата взносов на капитальный ремонт- 543,38 тыс. руб., оплата электроэнергии групповой водовод- 4252,00 тыс. руб., изготовление ПСД на достройку группового водовода – 2075 тыс. руб., ремонт водопроводной сети и ВНС ГОР-1 с. Камень-Рыболов (материалы)-1102,82 тыс. руб., государственная экспертиза проекта строительство второй очереди водовода с. Камень-Рыболов и с. Астраханка-659,49 тыс. руб., приобретение и установка котла Квр-1,75 на котельная «больница»- 651 тыс. руб., ремонт электрощитов ДОС №255-280,13 тыс. руб, монтаж ВРУ ДОС № 276-153,42 тыс. руб., ремонт ДОС № 204-148,49 тыс. руб., формирование уставного капитала МУП- 1546,30 тыс. руб,

**Подпрограмма развитие дорожного хозяйства.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  | Расходы |
| основного мероприятия  | (тыс. руб.), годы |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы** | **5852,00** | **14109,00** |
| 1 | Приобретение специализированной дорожной техники | 2316,43 | 6450,00 |
| 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения | 1761,00 | 3272,66 |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонтдорог общего пользования местного значения | 393,27 | 383,27 |
| 4 | Паспортизация дорог | 500,00 | 782,00 |
| 5 | Обустройство пешеходных переходов | 375,00 | 375,00 |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | 217,95 | 0,00 |
| 7 | Устройство кюветов ул. Трактовая | 116,26 | 0,00 |
| 8 | Ремонт дорожного полотна с. Турий-Рог пер. Почтовый | 98,30 | 0,00 |
| 9 | Изготовление и монтаж автопавильона с. Троицкое в-г | 73,79 | 0,00 |
| 10 | Ремонт водопропускного устройства ул. Северная с. Камень-Рыболов | 0,00 | 613,99 |
| 11 | формирование средств дорожного фонда на приобретение дорожной техники в последующие годы | **0,00** | **2232,08** |

**В 2015 году основные мероприятия по подпрограмме составили:**

Содержание дорог общего пользования местного значения – 1761 тыс. руб.,

**В 2016 году основные мероприятия по подпрограмме составили:**

Содержание дорог общего пользования местного значения – 3272,66 тыс. руб., приобретение специализированной дорожной техники (автогрейдер)- 6450,00 тыс. руб.



 Обустройство пешеходных переходов 375,00 тыс. руб., паспортизация дорог общего пользования местного значения- 782, тыс. руб., ремонт водопропускного устройства ул. Северная с. Камень-Рыболов- 613,99 тыс. руб..

**Отдельные мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  | Расходы |
| основного мероприятия  | (тыс. руб.), годы |
| 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Отдельные мероприятия** | **684,39** | **213,27** |
| 2 | Содержание мест захоронения | 236,39 | 213,27 |
| 3 | Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора | 448,00 | 0,00 |

**Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование**

Планируется продолжить реализацию мероприятий подпрограмм «Энергосбережение и энергоэффективность, «Дорожное хозяйство», и отдельных мероприятий к муниципальной программе. Для достижения планируемых значений показателей и индикаторов необходимо увеличить объёмы финансирования, определённые в муниципальной программе.

Начальник отдела жизнеобеспечения А.А.Васильев